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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

Перечень общих компетенций 

	Код
	Наименование общих компетенций

	ОК 01.
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

	ОК 02.
	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

	ОК 03.
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

	ОК 04.
	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

	ОК 05.
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

	ОК 07.
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

	ОК 09.
	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

	ОК 10.
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;


1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

	Код
	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

	ВД 2
	Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства

	ПК 2.1.
	Выполнять подготовительные работы на строительной площадке;

	ПК 2.2.
	Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства;

	ПК 2.3.
	Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов;

	ПК 2.4.
	Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов;

	ПК 2.5.
	Обеспечивать строительное производство строительными машинами и механизмами на объектах капитального строительства


1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

	Владеть навыками
	Н 2.1.01
	Подготовки строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

	
	Н 2.1.02
	Определения перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки;

	
	Н 2.2.01
	Организации и выполнения производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите  и антивандальной защите на объекте капитального строительства;

	
	Н 2.3.01 
	Определения потребности производства строительно-

Монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального
строительства в материально-технических ресурсах;

	
	Н 2.3.02
	Оформления заявки, приемки, распределения, учёта и хранения материально-технических ресурсов для производства строительных работ;

	
	Н 2.3.03 
	Контроля качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ;

	
	Н 2.3.04
	Составления калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы

	
	Н 2.3.05
	Составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации

	
	Н 2.4.01
	Контроля качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ

	
	Н 2.4.02
	Разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ

	
	Н 2.4.03
	Представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам

	
	Н 2.4.04
	Контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда

	
	Н 2.4.05
	Планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации

	
	Н 2.5.01
	Планирования обеспечения производства участка строительства строительными машинами и механизмами

	
	Н 2.5.02
	Формирования заказов на поставку строительных машин и механизмов

	Уметь
	У 2.1. 01
	Читать проектно-технологическую документацию;

	
	У 2.1. 02
	Осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства;

	
	У 2.2.01
	Читать проектно-технологическую документацию; 

	
	У 2.2.02
	Осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ;

	
	У 2.2.03
	Осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных работ);

	
	У 2.2.04
	Проводить обмерные работы;

	
	У 2.2.05
	Определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ;

	
	У 2.2.06
	Определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных работ;

	
	У 2.3.01
	Обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической  документацией;

	
	У 2.3.02
	Формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе;

	
	У 2.3.03
	Осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей);

	
	У 2.3.04
	Калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на основе утвержденной документации;

	
	У 2.3.05
	Определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации;

	
	У 2.3.06
	Оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования сметных лимитов

	
	У 2.4.01
	Осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей;

	
	У 2.4.02
	Распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля

	
	У 2.4.03
	Вести операционный контроль технологической последовательности производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической документацией;

	
	У 2.4.04
	Осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций);

	
	У 2.5.01
	Распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ;

	
	У 2.5.02
	Использовать различные методы расчета потребности производства участка строительства в строительных машинах и механизмах

	
	У 2.5.03
	Определять количественный и качественный состав парка строительных машин и механизмов, требуемых на участке строительства

	
	У 2.5.04
	Использовать автоматизированные средства и методы планирования и управления материально-техническим обеспечением организации

	
	Уо 01.02
	 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;

	
	Уо 01.03
	 Определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;

	
	Уо 01.04
	 Составлять план действия;

	
	Уо 01.06
	Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;

	
	Уо 01.07
	 Реализовать составленный план; 

	
	Уо 02.02
	Определять необходимые источники информации;

	
	Уо 02.04 
	Структурировать получаемую информацию; 

	
	Уо 02.07 
	Оформлять результаты поиска

	
	Уо 03.02
	Применять современную научную профессиональную терминологию;

	
	Уо 05.01
	Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе

	
	Уо 07.04
	Использовать энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии в профессиональной деятельности по специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов

	
	Уо 09.01
	Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;

	
	Уо 10.01
	Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;

	Знать
	З 2.1.01
	Требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки;

	
	З 2.1.02
	Правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов

	
	З 2.2.01
	Требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства;

	
	З 2.2.02
	Технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите;

	
	З 2.2.03
	Технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты; 

	
	З 2.2.04
	Технологии катодной защиты объектов; 

	
	З 2.2.05
	Правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов;

	
	З 2.2.06
	Требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства 

	
	З 2.2.07
	Методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий;

	
	З 2.2.08
	Требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ; 

	
	З 2.2.09
	Требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства 

	
	З 2.2.10
	Технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы;

	
	З 2.2.11
	Особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства;

	
	З 2.2.12
	Нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также межгосударственные и отраслевые стандарты

	
	З 2.2.13
	Правила содержания и эксплуатации техники и оборудования

	
	З 2.2.17
	Перспективные организационные, технологические и технические решения в области производства строительных работ

	
	З 2.3.01
	Требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства работ на объекте капитального строительства;

	
	З 2.3.02
	Современную методическую и сметно - нормативную базу ценообразования в строительстве

	
	З 2.3.03
	Порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные приспособления), строительную технику (машины и механизмы);

	
	З 2.3.04
	Правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве строительных работ

	
	З 2.3.05
	Методы профилактики дефектов систем защитных покрытий

	
	З 2.4.01
	Содержание и основные этапы выполнения геодезических разбивочных работ;

	
	З 2.4.02
	Методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов;

	
	З 2.4.03
	Требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства;

	
	З 2.4.04
	Требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

	
	З 2.4.05
	Методы и средства инструментального контроля  качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;


	
	З 2.4.06
	Методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ

	
	З 2.4.07
	Правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных инструментов;

	
	З 2.4.08
	Схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

	
	З 2.4.09
	Порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ инструментального контроля

	
	З 2.4.10
	Основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства

	
	З 2.4.11
	Состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок их документального оформления

	
	З 2.5.01
	Нормативные технические и методические документы по материально- техническому обеспечению строительной организации

	
	З 2.5.02
	Основные технологии строительства, строительные машины и механизмы, применяемые при производстве различных видов строительных работ

	
	З 2.5.03
	Нормативные показатели потребности строительного производства в строительных машинах и механизмах

	
	З 2.5.04
	Методы расчета потребности строительного производства в строительных машинах и механизмах, включая детерминированные, стохастические, оценочные

	
	З 2.5.05
	Требования локальных нормативных актов, методических документов к составлению и оформлению документации на отпуск материально- технических ценностей подразделениям организации

	
	З 2.5.06
	Методы планирования материально-технического обеспечения строительного производства

	
	Зо 01.01
	Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;

	
	Зо 01.02
	Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;

	
	Зо 01.03
	Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

	
	Зо 01.04
	Методы работы в профессиональной и смежных сферах;

	
	Зо 01.05
	Структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности

	
	Зо 02.01
	Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности;

	
	Зо 02.02
	Приемы структурирования информации;

	
	Зо 02.03
	Формат оформления результатов поиска информации

	
	Зо 03.01
	Содержание актуальной нормативно-правовой документации;

	
	Зо 03.02
	Современная научная и профессиональная терминология;

	
	Зо 03.03
	Возможные траектории профессионального развития и самообразования

	
	Зо 04.01
	Психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;

	
	Зо 04.02
	Основы проектной деятельности

	
	Зо 05.01
	Особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений

	
	Зо 07.01
	Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности;

	
	Зо 09.02
	Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности

	
	Зо 10.01
	Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;

	
	Зо 10.03
	Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности;

	
	Зо 10.04
	Особенности произношения;


	Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)
	Код личностных результатов реализации программы воспитания

	Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».
	ЛР 4

	Личностные результаты

реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

	Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала
	ЛР13

	Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; 
	ЛР14

	Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии
	ЛР15

	Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; 
	ЛР 16 

	Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений.
	ЛР 17


1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 658
в том числе в форме практической подготовки 216 

Из них на освоение МДК 416

в том числе самостоятельная работа 14
практики, в том числе учебная 72

   производственная _144_

Промежуточная аттестация 26

2. Структура и содержание профессионального модуля

	Коды профессиональных и общих компетенций
	Наименования разделов профессионального модуля
	Всего, час.
	В т.ч. в форме практической подготовки
	Объем профессионального модуля, ак. час.

	
	
	
	
	Обучение по МДК
	Практики

	
	
	
	
	Всего


	В том числе
	

	
	
	
	
	
	Лабораторных и практических занятий
	Курсовых работ (проектов)
	Самостоятельная работа
	Промежуточная аттестация
	Учебная


	Производственная



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.5

ОК 01, ОК 02,

ОК 03, ОК 04,

ОК 05, ОК 07,

ОК 09, ОК 10

КК 2, КК 5
	Раздел 1. Ведение технологических процессов при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ


	268
	
	250
	60
	50
	4
	18
	
	

	ПК 2.3.

ОК 01.,ОК 02.

ОК 03.,ОК 04.

ОК 05.,ОК 07.

ОК 09.,ОК 10
	Раздел 2. Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве


	86
	
	86
	39
	
	4
	
	
	

	ПК 2.1 ,ПК 2.2,

ПК 2.4

ОК 01, ОК 02,

ОК 03, ОК 04,

ОК 05, ОК 07,

ОК 09, ОК 10
	Раздел 3. Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства


	62
	
	62
	36
	
	4
	
	
	

	
	Учебная практика
	72
	72
	
	
	
	
	
	72
	

	
	Производственная практика
	144 
	144
	
	
	
	
	
	
	144

	
	Промежуточная аттестация
	18
	
	
	
	
	

	
	Всего: 
	650
	216
	398
	135
	50
	12
	36
	72
	144


2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

	Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК)
	Содержание учебного материала,

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
	Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч
	Код ПК, ОК
	Код Н/У/З

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ведение технологических процессов при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ
	
	
	

	МДК 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства
	
	
	

	Тема 1.1.

Основные положения строительного производства


	Содержание 
	2

	
	

	
	Строительство как отрасль материального производства. Строительная продукция. Участники строительства и их функции
	
	ПК 2.1 ПК 2.2

ПК 2.5

ОК 01, ОК 02,

ОК 03, ОК 04


	З 2.1.01

З 2.2.01

З 2.5.06

Зо 01.01

Зо 01.02 

Зо 02.01

Зо 02.02 

Зо 02.03

Зо 03.02

Зо 03.03

Зо 04.01

Н 2.1.01

Н 2.2.01

Н 2.5.01

	
	Строительные процессы и работы их структура и классификация. Общестроительные и специальные работы по циклам. Методы определения видов и сложности строительных работ
	
	
	

	
	Строительные рабочие профессии, специальности, квалификация. Организация труда, численный и квалификационный состав бригад, звеньев. Организация рабочего места. Понятия: фронт работ, захватка, делянка
	
	
	

	
	Техническое и тарифное нормирование. Понятия: производительность труда, выработка, норма времени, трудоемкость
	
	
	

	Тема 1.2.

Строительные машины и средства малой механизации
	Содержание
	4
	
	

	
	1.Общие сведения о строительных машинах. 

Полная или частичная механизация, основные показатели уровня механизации. Комплексная механизация строительства. Определение понятия «строительная машина». Общая классификация строительных машин. Структура строительной машины.

Общие сведения об унификации, агрегатировании и стандартизации строительных машин
	
	ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.5

ОК 01.,ОК 02,

ОК 03

КК 2, КК 5


	З 2.1.01

З 2.2.01

З 2.2.13

З 2.5.01

З 2.5.02

Зо 01.01

Зо 01.02 

Зо 01.04

Зо 02.01

Зо 02.02 

Зо 02.03

Зо 03.02

У 2.5.01 



	
	2.Двигатели внутреннего сгорания. Трансмиссии, назначение, параметры. Виды механических передач.

Назначение, классификация и
структура приводов.
ДВС, применяемые в конструкциях строительных машин. Их сравнительная оценка. Механическая характеристика дизеля, её параметры
	
	
	

	
	3.Пневмопривод. Виды пневмодвигателей. Пневматические   трансмиссии. Преимущественная область применения. Принципиальные схемы. Особенности устройства и эксплуатации. Автоматизация строительных машин. Классификация автоматических систем
	
	
	

	
	4.Ходовые устройства. Гусеничное, пневмоколесное, рельсоколесное ходовое оборудование.Виды и характеристика строительного транспорта. Автомобили, тракторы, тягачи. Назначение, область применения и принцип работы грузовых автомобилей общего назначения, колёсных и гусеничных
	
	
	

	
	5.Машины и оборудование для земляных работ. Рабочий цикл землеройной машины, характеристика его операций. Понятие резания и копания грунта. Общая классификация машин и оборудования для разработки грунтов. Классификация одноковшовых экскаваторов, система индексации. Методика определения производительности. Основные и сменные рабочие органы и рабочее оборудование строительных экскаваторов. Предпочтительные области применения экскаваторов с пневмоколесным и гусеничным ходовыми устройствами. Назначение, область применения, рабочие процессы, рабочая зона, одноковшового экскаватора. Экскаваторы непрерывного действия, назначение, рабочие движения. Общая классификация экскаваторов непрерывного действия
	
	
	

	
	6.Землеройно-транспортные машины, назначение, область применения, классификация. Расчет производительности бульдозеров. Автогрейдеры, назначение, область применения, процесс работы, сравнение планировочных качеств автогрейдеров и бульдозеров. Системы автоматизации землеройно-транспортных машин
	
	
	

	
	7.Машины и оборудование для свайных работ. Классификация машин и оборудования для свайных работ. Назначение, виды, рабочие процессы копров и копрового оборудования, области применения. Свайные молоты, принцип работы, основные параметры, сравнительная оценка, предпочтительные области применения. Назначение, рабочий процесс вибропогружателей. Самонастройка вибромолотов. Переналадка вибромолотов на режим свае- и шпунтовыдергивателя. Машины и оборудование для погружения свай вдавливанием
	
	
	

	
	8.Транспортирующие машины. Конвейеры, эскалаторы, виброжелоба. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность ленточных, пластинчатых, скребковых, ковшовых, винтовых и вибрационных конвейеров. Область применения и принцип работы установок всасывающего и нагнетающего действия для пневматического транспортирования строительных материалов. Автоцементовозы
	
	
	

	
	9.Погрузочно-разгрузочные машины. Назначение, классификация погрузочно-разгрузочных машин. Погрузчики непрерывного действия, виды, устройство. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность автопогрузчиков, одноковшовых, фронтальных, полуповоротных и многоковшовых погрузчиков.
	
	
	

	
	10.Грузоподъемные машины. Общие сведения. Назначение классификация грузоподъемных машин. Назначение и виды грузозахватных приспособлений. Лебедки, типы, основные па-раметры, назначение. Назначение, классификация, основные параметры строительных кранов. Системы индексации. 

Грузовая, высотная и грузовысотная характеристика кранов. Назначение, область применения, классификация, структура индексации, рабочие процессы и производительность башенных кранов, кранов-трубоукладчиков. Устройство безопасной работы кранов. Техническое освидетельствование кранов, его регламент и состав. Устройство и эксплуатация подкрановых путей. Назначение, типы, устройство и принцип работы строительных подъемников и монтажных вышек.
	
	
	

	
	11.Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных растворов. Машины и оборудование для бетонных работ. Классификация, принципиальные схе-мы устройства и работы, производительность бетоно- и растворосмесителей цикличного и непрерывного действия. Бетоно-и растворосмесительные заводы и установки. Классифика-ция, принцип работы и производительность бетононасосов с периодической подачей и не-прерывного действия. Технические средства для подачи и распределения бетонной смеси и их рабочие процессы. Методика определения производительности самоходных стреловых бетоноукладчиков. Способы уплотнения бетонной смеси и применяемое оборудование, его классификация, их достоинства и недостатки
	
	
	

	
	12.Техническая эксплуатация строительных машин. Определение задач производственной и технической эксплуатации машин.  Виды работ при техническом обслуживании и ремонте строительных машин. Общие требования охраны труда и сохранности окружающей среды при эксплуатации строительных машин
	
	
	

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	8
	
	

	
	Практическое занятие 1 «Подбор экскаватора и транспортных средств по объёму работ, заданному сроку выполнения работ, требуемым характеристикам машин».
	2


	ПК 2.2, ПК 2.5

ОК 01, ОК 02,

ОК 03, ОК 05


	Зо 03.02

Зо 10.01

Зо 10.03

Зо 10.04

У 2.2.01

У 2.2.02

У 2.5.01 

Уо 01.02

Уо 01.03

Уо 01.04

Уо 01.06

Уо 01.07

Уо 02.02

Уо 02.04 

Уо 02.07 

Уо 03.02

Уо 05.01

	
	Практическое занятие 2 «Выбор бульдозера. Схемы резания и перемещения грунта бульдозером. Выбор способа разработки грунта. Определение производительности».
	2


	
	

	
	3.Практическое занятие№ 3 «Подбор свайных молотов, копров и копрового оборудования».
	2


	
	

	
	4.Практическое занятие 4 «Выбор комплекта машин для транспортировки, укладки и уплотнения бетонной смеси».
	2


	
	

	Тема1.3.

Организационно-техническая  подготовка строительного производства
	Содержание 
	8
	
	

	
	Состав и организация работ, предшествующих строительству. Выбор строительной площадки
	
	ПК 2.1, ПК 2.2,

ПК 2.5

ОК 01, ОК 02,

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07


	З 2.2.01

Зо 01.01

Зо 01.02 

Зо 02.01

Зо 02.02 

Зо 02.03

Зо 03.02

Зо 03.03

Зо 04.01

Зо 04.02

Зо 07.01

У 2.1. 02

Уо 07.04

Уо 10.01

Н 2.1.01

Н 2.5.01

	
	Предпроектная подготовка строительного производства.  Инженерно-геологические изыскания, экономические изыскания, технические изыскания. Организация проектирования объектов
	
	
	

	
	Рабочая документация. Проект организации строительства (ПОС). Проект производства работ (ППР)
	
	
	

	
	Охрана труда.  Охрана окружающей среды
	
	
	

	Тема 1.4.

Организация и выполнение работ подготовительного периода
	Содержание
	10
	
	

	
	Требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки
	
	ПК 2.1, ПК 2.2,

ПК 2.5

ОК 01, ОК 02,

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07


	З 2.1.01 

З 2.5.03

З 2.5.04

З 2.5.05

З 2.5.06

Зо 01.01

Зо 01.02 

Зо 02.01

Зо 02.02 

Зо 02.03

Зо 03.02

Зо 04.01 

Зо 07.01

У 2.1.02

У 2.2.01

У 2.5.01 

Н 2.1.01

Н 2.5.01

	
	Работы подготовительного периода. Выбор машин и механизмов для проведения подготовительных работ. Внеплощадочные работы. Внутриплощадочные работы. Освоение строительной площадки 
	
	
	

	
	Геодезическое обеспечение подготовительного периода. Геодезическая плановая и высотная основа. Опорная геодезическая сеть. Геодезические работы по разбивке зданий и сооружений
	
	
	

	
	Инженерная подготовка площадки. Виды грунтов.Общие сведения о грунтовых водах.Отвод поверхностных вод. Понижение уровня грунтовых вод 
	
	
	

	
	Постоянные и временные дороги
	
	
	

	
	Существующие и временные сети снабжения строительства водой и электроэнергией. Схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям
	
	
	

	
	Оформление технической документации при производстве подготовительных работ
	
	
	

	Тема 1.5. 

Выполнение строительно-монтажных работ
	Содержание
	50
	
	

	
	Требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства
	
	ПК 2.2, ПК 2.5

ОК 01, ОК 02,

ОК 03


	З 2.2.01

З 2.2.02

З 2.2.03

З 2.2.05

З 2.2.06

З 2.2.07

З 2.5.05

Зо 01.01

Зо 01.02 

Зо 01.04

Зо 02.01

Зо 02.02 

Зо 02.03

Зо 03.01

Зо 03.02

У 2.2.01

У 2.2.02

У 2.5.01 

У 2.5.02 

У 2.5.03 

У 2.5.04

Н 2.5.02

	
	Земляные работы в строительстве. Виды земляных сооружений, требования к ним. Классификация грунтов по трудности разработки. Подготовительные и вспомогательные процессы. Геодезическое сопровождение земляных работ. Устойчивость откосов земляных сооружений.  Комплексная механизация земляных работ. Выбор землеройных и землеройно-транспортных машин.   Основные методы производства земляных работ с применением современных средств механизации. Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различным сменным оборудованием. Основные понятия о разработке грунта землеройно-транспортными и землеройными машинами. Способы отсыпки грунта в насыпи и его уплотнения. Обратная засыпка грунта.

Подсчет объемов земляных работ. Производство земляных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве земляных работ
	
	
	

	
	Свайные работы. Виды и классификация свай. Особенности работы конструкций.  Выбор сваебойного оборудования.  Методы погружения заранее изготовленных свай. Организация работ при возведении свайных фундаментов. Испытание свай. Геодезическое сопровождение свайных работ. Методы устройства набивных свай. Организация работ при возведении свайных фундаментов. Геодезическое сопровождение свайных работ. Технология устройства сборных и монолитных ростверков.  Подсчет объёмов работ. Производство работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве свайных работ
	
	
	

	
	Каменные работы: понятие, виды каменной кладки. Инструменты, приспособления, леса и подмости. Подача материалов к рабочим местам. Технология выполнения каменных работ. Организация рабочего места и труда каменщиков. Кладка отдельных конструктивных элементов зданий. Кладка многослойных наружных стен. Технология и методы организации работ при кладке стен зданий, увязка этих работ с  монтажом сборных элементов.  Подсчет объёмов работ. Технология производства каменных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве каменных работ
	
	
	

	
	Плотничные и столярные работы:  область применения. Возведение строительных конструкций из бревен и пиломатериалов.  Установка столярных изделий. Техника безопасности при производстве плотничных и столярных работ
	
	
	

	
	Бетонные работы: общие положения Устройство опалубки для основных видов конструкций. Устройство лесов под опалубку. Подготовка опалубки к бетонированию. Армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке. Способы обеспечения защитного слоя.  Транспортирование и подача бетонной смеси к местам укладки.  Бетонирование конструкций.  Способы укладки и уплотнение бетонной смесипри бетонировании различных конструкций. Устройство рабочих швов.Понятия о специальных способах бетонирования конструкций: вакуумирование, торкретирование бетона, напорное бетонирование, подводное бетонирование. Уход за бетоном в процессе твердения. Способы ускорения твердения бетона. Распалубливание конструкций. Подсчет объёмов работ. Особенности производства бетонных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями.  Основные методы зимнего бетонирования, область их эффективного применения. Техника безопасности при производстве бетонных работ
	
	
	

	
	Монтаж строительных конструкций. Классификация методов монтажа строительных конструкций. Состав процесса монтажа. Доставка, прием и складирование конструкций. Подготовка конструкций к монтажу. Укрупнительная сборка конструкций. Временное усиление конструкций. Основные положения технологии монтажного цикла. Технические средства обеспечения монтажа. Монтажные краны и механизмы, их выбор и размещение. Крановые пути.  Привязка крана к зданию. Выбор монтажного крана по требуемым технико-экономическим показателям. Способы монтажа отдельных элементов. Технология монтажа конструкций подземной части зданий. Геодезические работы при возведении нулевого цикла здания. Геодезические работы при возведении надземной части здания. Организация монтажа одноэтажных промышленных зданий. Организация монтажа многоэтажных каркасных зданий.  Организация монтажа зданий со сборно – монолитным каркасом. Организация монтажа крупноблочных, бескаркасных крупнопанельных зданий. Организация монтажа зданий методом подъема этажей и перекрытий. Организация монтажа железобетонных оболочек покрытий. Организация монтажа пространственных конструкций и конструкций высотных инженерных сооружений. Подсчет объемов работ. Особенности монтажа конструкций в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве монтажных работ
	
	
	

	
	Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Гидроизоляционные работы. Тепло – и звукоизоляционные работы Подсчет объёмов работ. Огнезащита конструкций. Антивандальная зашита. Виды, способы и технологии устройства систем электрохимической защиты. Устройство катодной защиты сооружений.  Защита от коррозии, межгосударственные и отраслевые стандарты
	
	
	

	
	Устройство кровель. Подготовка оснований под кровлю. Устройство кровель из рулонных материалов и мастик. Устройство кровель из штучных материалов. Подсчет объёмов работ. Особенности производства работ в зимних условиях. Техника безопасности при проведении кровельных работ
	
	
	

	
	Работы по устройству отделочных покрытий. Организация и выполнение штукатурных работ ручным и механизированным способами. Организация и выполнение облицовочных работ. Устройство подвесных потолков. Остекление проемов. Организация и выполнение малярных работ. Покрытие поверхностей рулонными материалами. Оклейка стен обоями. Оклейка стен синтетическими пленками.  Подсчет объёмов работ. Техника безопасности при проведении отделочных  работ
	
	
	

	
	Устройство полов. Подготовка основания и устройство подстилающего слоя. Устройства покрытия пола из штучных материалов (деревянные полы, полы из штучного и наборного мозаичного паркета, полы из ламината). Устройства покрытия полов из рулонных материалов (покрытие полов линолеумом, ковровые полы). Устройство покрытий из плит и плиток. Устройство монолитных покрытий (наливные, мозаичные, цементные, бетонные, асфальтовые и др. полы). Подсчет объёмов работ. Техника безопасности при устройстве полов
	
	
	

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	52
	
	

	
	1.Практические занятия 5-10 «Выполнение земляных работ».
	10
	ПК 2.2

ОК 01, ОК 02,

ОК 03, ОК 05


	Зо 01.05

Зо 05.01

Зо 09.02

У 2.2.01

У 2.2.02

Уо 01.02

Уо 01.03

Уо 01.04

Уо 01.06

Уо 01.07

Уо 02.02

Уо 02.04 

Уо 02.07 

Уо 03.02

Уо 05.01

Н 2.1.02

Н 2.2.01

	
	2.Практические занятия 11-14 «Выполнение каменных работ».
	4
	
	

	
	3.Практические занятия 15-17 «Выполнение бетонных и железобетонных работ».
	6
	
	

	
	4.Практические занятия 18-21 «Выполнение работ по монтажу строительных конструкций».
	6
	
	

	
	5.Практическое занятие 22 «Выполнение плотничных работ».
	2
	
	

	
	6.Практические занятия 23-24 «Выполнение кровельных работ».
	4
	
	

	
	7.Практические занятия 25-26 «Выполнение штукатурных работ».
	4
	
	

	
	8.Практические занятия 27- 28 «Выполнение облицовочных работ».
	4
	
	

	
	9.Практические занятия 29-30 «Выполнение малярных работ».
	4
	
	

	Тема 1.6.

Особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства
	Содержание
	10
	
	

	
	Понятие особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
	
	ПК 2.2

ОК 01,ОК 02,

ОК 03


	З 2.2.11

З 2.2.12

Зо 01.01

Зо 01.02 

Зо 01.04

Зо 02.01

Зо 02.02 

Зо 02.03

Зо 03.02



	
	Требования к строительным организациям, производящим работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
	
	
	

	
	Особенности производства подготовительных, земляных работ, устройства оснований и фундаментов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
	
	
	

	
	Особенности возведения бетонных и железобетонных конструкций на технически

сложных, особо опасных и уникальных объектах
	
	
	

	
	Особенности возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
	
	
	

	
	Особенности выполнения фасадных работ, устройства кровель на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
	
	
	

	
	Особенности устройства инженерных сетей и систем на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
	
	
	

	Тема 1.7. 

Новые технологии строительства зданий и сооружений
	Содержание
	2


	
	

	
	Приоритетные направления при внедрении инновационных технологий. Перспективные организационные и технические решения. Применение новых строительных материалов для производства работ. Новые строительные машины и оборудование


	
	ПК 2.2

ОК 01,ОК 02,

ОК 03


	З 2.2.17

Зо 01.01

Зо 01.02 

Зо 02.01

Зо 02.02 

Зо 02.03

Зо 03.02

	Самостоятельная работа
	4
	
	

	Раздел 2. Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве
	
	
	

	МДК 02.01.Организация технологических процессов  на объекте капитального строительства
	
	
	

	Тема 2.1. Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве
	Содержание
	56

	
	

	
	1.Строительное проектирование. 

Проектно-сметная документация Этапы и стадии проектирования. 

Утверждение проектно-сметной документации.

Общие сведения об инвестиционной деятельности.

Оценка экономичности проектных и проектно-сметных решений.

Техническое нормирование.

Сметное нормирование в строительстве.

Порядок формирования стоимости строительства

Государственные элементные сметные нормы.

Виды цен в строительстве.

Договорная цена

Лимитированные затраты
	
	ПК 2.1, ПК 2.2,

ПК 2.3

ОК 01, ОК 02,

ОК 03, ОК 09


	З 2.3.02

Зо 01.01

Зо 01.02 

Зо 01.04 

Зо 02.01

Зо 02.02 

Зо 02.03

Зо 03.01

Зо 03.02

Зо 03.03

Зо 09.02

У 2.1.01

У 2.2.01

У 2.3.05 

У 2.3.06

Н 2.3.04



	
	2.Состав сметной стоимости строительства.

Состав сметной стоимости строительства.

Методы определения сметной стоимости
	
	
	

	
	3.Структура и элементы сметной стоимости строительства.

Прямые затраты. Индексация сметной стоимости

Накладные расходы. Сметная прибыль.

Система сметных нормативов в строительной отрасли.
	
	
	

	
	4.Затраты на материальные ресурсы.

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Калькуляция транспортных расходов.

Затраты на оплату труда работников строительных организаций.

Порядок определения сметной стоимости оборудования и его монтажа
	
	
	

	
	5.Методическая и сметно-нормативная база. 

Методика определения сметной стоимости строительной продукции в РФ.Элементные и укрупненные сметные нормативы
	
	
	

	
	6.Правила подсчета объема работ
	
	
	

	
	7.Виды смет и их назначения
	
	
	

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	38
	
	

	
	1.Практическое занятие 31 «Оценка экономической эффективности проектных решений».
	2
	ПК 2.3, ПК 2.2

ОК 01, ОК 02,

ОК 03, ОК 04, ОК 05


	Зо 01.01

Зо 01.02 

Зо 01.05

Зо 02.01

Зо 02.02 

Зо 02.03

Зо 03.01

Зо 03.02

Зо 04.02

Зо 05.01

Зо 09.02

У 2.2.01

У 2.2.05

У 2.3.04 

У 2.3.05 

У 2.3.06 

Уо 01.02

Уо 01.03

Уо 01.04

Уо 01.06

Уо 01.07

Уо 02.02

Уо 02.04 

Уо 02.07 

Уо 03.02

Уо 05.01

Уо 09.01

Н 2.1.02

Н 2.2.01

Н 2.3.04



	
	2.Практическое занятие 32 «Определение прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли».
	2
	
	

	
	3.Практическое занятие 33 «Определение затрат на материальные ресурсы».
	2
	
	

	
	4.Практическое занятие 34 «Определение затрат на эксплуатацию машин и механизмов».
	2
	
	

	
	5.Практическое занятие 35. «Калькуляция транспортных расходов».
	2
	
	

	
	6.Практическое занятие 36. «Определение затрат на оплату труда».
	2
	
	

	
	7.Практическое занятие 37. «Подсчет объёмов земляных работ и фундаментов».
	1
	
	

	
	8.Практическое занятие 38. «Подсчет объёмов каменных конструкций».
	1
	
	

	
	9.Практическое занятие 39. «Подсчет объёмов сборных ж/б конструкций».
	1
	
	

	
	10.Практическое занятие 40. «Подсчет объёмов монолитных ж/б и бетонных конструкции».
	1
	
	

	
	11.Практическое занятие 41. «Подсчет объёмов деревянных конструкций».
	1
	
	

	
	12. Практическое занятие 42. «Подсчет объёмов металлических конструкций и кровли».
	1
	
	

	
	13.Практическое занятие 43. «Подсчет объёмов отделочных работ».
	2
	
	

	
	14.Практическое занятие 44. «Подсчет объёмов теплоизоляционных и антикоррозийных работ»
	2
	
	

	
	15.Практическое занятие 45. «Изучение действующей сметно-нормативной базы строительства».
	2
	
	

	
	16.Практическое занятие 46. «Составление локальной сметы базисным и базисно-индексным методом (ведомость объемов работ задается преподавателем) и использованием ФЕР».
	2
	
	

	
	17.Практическое занятие 47. «Составление ресурсной сметы ресурсным методом (ведомость объемов работ задается преподавателем) и использованием ГСЭН».
	2
	
	

	
	18.Практическое занятие 48. «Составление объектной сметы и сводного сметного расчета».
	2
	
	

	
	19.Практическое занятие 49. «Составление смет и использованием программного комплекса.документации».
	2
	
	

	
	20.Практическое занятие 50. «Определение величины прямых и косвенных затрат в составе сметной и фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации.документации с применением программного комплекса».
	2
	
	

	
	21.Практическое занятие 51. «Оформление периодической отчетной документации по контролю использования сметных лимитов ( форма КС-2, КС-3)».
	2
	
	

	
	22. Практическое занятие 52. «Оформление периодической отчетной документации по контролю использования сметных лимитов (форма КС-2, КС-3) с применением программного комплекса».
	2
	
	

	Самостоятельная работа
	6
	
	

	Дифференцированный зачет
	
	2
	
	

	Раздел 3. Особенности технологических процессов на объекте капитального строительства
	58/0
	
	

	МДК 02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства
	58/0
	
	

	Тема 3.1. Документоведение в строительстве при выполнении исполнительной и учетной документации при производстве строительных работ
	Содержание
	2
	
	

	
	Понятие об исполнительной документации в строительстве. Требования нормативных технических документов к ведению исполнительной, том числе к порядку приёмки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопас

Безопасность объекта.  Формы первичной документации. Порядок  ведения исполнительной документации. Примерный перечень скрытых работ,  подлежащих освидетельствованию. Применение и заполнение форм первичной учетной документации.
	
	ПК 2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ПК 2.5

ОК 01, ОК 02,

ОК 03


	З 2.2.09

З 2.2.10

З 2.3.03

З 2.5.05

З 2.3.02

Зо 01.01

Зо 01.02 

Зо 02.01

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Зо 03.01

Зо 03.02

Зо 03.03

У 2.2.01

У 2.2.06

Н 2.3.05

Н 2.4.03

Н 2.5.01

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	6
	
	

	
	1.Практическое занятие 53. «Применение и заполнение форм первичной учетной документации. Оформление актов освидетельствования скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций».
	2
	ПК 2.2, ПК 2.3

ОК 01, ОК 02,

ОК 03, ОК 05, 

ОК 10
	Зо 01.05

Зо 05.01

Зо 10.01

Зо 10.03

Зо 10.04

У 2.2.03

Уо 01.02

Уо 01.03

Уо 01.04

Уо 01.06

Уо 01.07

Уо 02.02

Уо 02.04 

Уо 02.07 

Уо 03.02

Уо 05.01

Н 2.3.05

Н 2.4.03

	
	2. Практические занятия 54-55. «Применение и заполнение форм первичной учетной документации. Оформление общего журнала работ и журнала специальных работ (по заданию преподавателя)».
	4
	
	

	Тема 3.2.

Учёт объёмов выполняемых работ
	Содержание
	2
	
	

	
	1. Виды обмеров. Методы обмерных работ. Инструменты и приспособления для обмерных работ. Правила выполнения обмерных работ. Выполнение и оформление. обмерных работ. Методы определения видов, сложности и объёмов производственных заданий. Учет объемов выполненных работ. Ведение накопительных ведомостей учета объемов выполненных работ. Правила  безопасного ведения обмерных работ.
	
	ПК 2.2, ПК 2.3, 

ОК 01, ОК 02,

ОК 03


	З 2.3.04

З 2.4.03

З 2.3.02

Зо 01.01

Зо 01.02 

Зо 02.01

Зо 02.02 

Зо 02.03

Зо 03.02

У 2.2.04

У 2.2.05

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	8
	
	

	
	1.Практическое занятие 56. «Проведение обмерных работ».
	2
	ПК 2.2

ОК 01, ОК 02,

ОК 03, ОК 05


	Зо 01.05

Зо 05.01

У 2.2.01

У 2.2.04

Уо 01.02

Уо 01.03

Уо 01.04

Уо 01.06

Уо 01.07

Уо 02.02

Уо 02.04 

Уо 02.07 

Уо 03.02

Уо 05.01

	
	2.Практические занятия 57 – 58. «Составление обмерных чертежей».
	4
	
	

	
	3.Практическое занятие 59. «Определение объемов строительно-монтажных  работ, выполненных за отчетный период».
	2


	
	

	Тема 3.3.

Учёт расхода материальных ресурсов и ведение соответствующей документации


	Содержание
	4

	
	

	
	Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов
	
	ПК 2.1, ПК 2.2, ПК2.3, ПК 2.5

ОК 01.,ОК 02.

ОК 03.


	З 2.1.02

З 2.3.02

З 2.3.03

З 2.3.04

З 2.5.01

Зо 01.01

Зо 01.02

Зо 01.03

Зо 01.04

Зо 02.01

Зо 02.02 

Зо 02.03

Зо 03.02

У 2.2.01

У 2.2.03

У 2.3.01

У 2.3.02

Н 2.3.01

Н 2.3.02

Н 2.4.01

Н 2.5.01

	
	Определение потребности и нормирование расхода строительных материалов и конструкций 
	
	
	

	
	Организация приемки, складирования, хранения, отпуска и учета строительных материалов и конструкций 
	
	
	

	
	Учетно-отчетная документация по движению (приходу, расходу) материально технических ресурсов на складе.  Оформление заявок на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование и строительную технику. Оформление документов списания материалов.  Журнал входного учета  и контроля качества получаемых материалов, содержание журнала и правила его ведения
	
	
	

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	4
	
	

	
	1.Практическое занятие 60 «Определение потребности в строительных материалах, конструкциях, изделиях, оборудовании и строительной техники для возведения подземной и надземной частей здания».
	2


	ПК 2.2, ПК 2.3,

ПК 2.4

ОК 01, ОК 02,

ОК 03, ОК 05
	Зо 01.05

Зо 05.01

У 2.2.01

У 2.2.03

У 2.3.02

У 2.3.03

Уо 01.02

Уо 01.03

Уо 01.04

Уо 01.06

Уо 01.07

Уо 02.02

Уо 02.04 

Уо 02.07 

Уо 03.02

Уо 05.01

Н 2.3.01

Н 2.3.02

Н 2.4.01

	
	2.Практическое занятие 61 «Оформление заявки на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование и строительную технику и документов списания материалов».
	2


	
	

	Тема 3.4.

Понятие о контроле качества в строительстве


	Содержание
	4


	
	

	
	Качество строительной продукции как объект управления. Понятие и системе качества ИСО; технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы. Организация контроля качества строительно-монтажных работ. Требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства
	
	ПК 2.3, ПК 2.4

ОК 01, ОК 02,

ОК 03


	З 2.3.01

З 2.3.02

З 2.4.02

З 2.4.03

З 2.4.07

Зо 01.01

Зо 01.02

Зо 02.01

Зо 02.02 

Зо 02.03

Зо 03.01

Зо 03.02

Н 2.3.03

Н 2.4.04

Н 2.4.05



	
	Внешний контроль качества строительной продукции. Осуществление внешнего контроля качества. Органы государственного надзора за качеством строительной продукции. Технический надзор заказчика. Авторский надзор
	
	
	

	
	Внутренний контроль качества строительной продукции. Лабораторный, геодезический и производственный контроль. Метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, в строительстве. Наладка и регулирование контрольно-измерительных инструментов, оборудования электрохимической защиты 
	
	
	

	Тема 3.5.

Контроль качества строительных процессов


	Содержание
	4

	
	

	
	Требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ. Журнал  операционного контроля качества строительно-монтажных работ
	
	ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4

ОК 01, ОК 02.

ОК 03


	З 2.2.09

З 2.2.10

З 2.3.01

З 2.3.02

З 2.3.05

З 2.4.01

З 2.4.04

З 2.4.05

З 2.4.06

З 2.4.08

З 2.4.09

Зо 01.01

Зо 01.02 

Зо 01.04

Зо 01.05

Зо 02.01

Зо 02.02 

Зо 02.03

Зо 03.01

Зо 03.02

Зо 05.01

У 2.2.01

У 2.2.03 

У 2.2.04

У 2.4.02

У 2.4.03

У 2.4.04

Н 2.4.02

Н 2.4.04



	
	Нормативные технические документы к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства
	
	
	

	
	Порядок осуществления контроля качества и приемки работ подготовительного цикла
	
	
	

	
	Геодезический контроль выполняемых строительно-монтажных работ. Допуски при строительно-монтажных работах
	
	
	

	
	Производство топографической съемки с помощью электронного тахеометра
	
	
	

	
	Производство лазерного сканирования фасада зданий
	
	
	

	
	Порядок осуществления контроля качества и приемки земляных работ (вертикальная планировка, разработка выемок, насыпи и обратные засыпки). Геодезический контроль земляных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества
	
	
	

	
	Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по возведению подземной части здания.  Геодезический контроль. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки свайных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества
	
	
	

	
	Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества
	
	
	

	
	Порядок осуществления контроля качества и приемки каменных работ.   Геодезический контроль. Исполнительные схемы операционного контроля качества
	
	
	

	
	Порядок осуществления контроля качества и приемки бетонных и железобетонных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества
	
	
	

	
	Порядок осуществления контроля качества и приемки изоляционных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества
	
	
	

	
	Порядок осуществления контроля качества и приемки кровельных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества
	
	
	

	
	Порядок осуществления контроля качества и приемки отделочных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества
	
	
	

	
	Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по устройству полов. 

Исполнительные схемы операционного контроля качества
	
	
	

	
	Контроль качества инженерных сетей объектов капитального строительства 
	
	
	

	
	Методы, средства профилактики и устранения дефектов результатов производства строительно-монтажных работ, а также систем защитных покрытий
	
	
	

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	18
	
	

	
	Практические занятия 61 - 62 «Проведение визуального контроля фактического положения возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений».
	4

	ПК2.2, ПК 2.4

ОК 01, ОК 02,

ОК 03, ОК 05


	Зо 01.05

Зо 03.01

Зо 05.01

У 2.2.01

У 2.2.03

У 2.4.01

У 2.4.03

У 2.4.04

Уо 01.02

Уо 01.03

Уо 01.04

Уо 01.06

Уо 01.07

Уо 02.02

Уо 02.04 

Уо 02.07 

Уо 03.02

Уо 05.01

Н 2.4.02

Н 2.4.04



	
	2.Практическое занятие 63 «Составление исполнительных геодезических схем фактического положения возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений».
	2
	
	

	
	3. Практическое занятие 64 «Проведение визуального и инструментального контроля отделочных изоляционных и защитных покрытий и выявление дефектов отделочных изоляционных и защитных покрытий по результатам визуального и инструментального контроля».
	2
	
	

	
	4.Практическое занятие 65 «Разработка мероприятий, обеспечивающих устранение дефектов, выявленных в процессе контроля».
	2
	
	

	
	5. Практическое занятие 66 «Проведение  визуального и инструментального (геодезического) контроля инженерных сетей и составление схемы операционного контроля качества (по заданию преподавателя)».
	2
	
	

	
	6.Практическое занятие 67 «Проведение операционного контроля технологической последовательности производства строительно-монтажных (в том числе отделочных работ) с выявлением  нарушений технологии».
	2
	
	

	
	7. Практическое занятие 68 «Разработка мероприятий, обеспечивающих качество строительных работ, в соответствии с нормативно-технической документацией».
	2
	
	

	
	8.Практическое занятие 69 «Оформление документации операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ)».
	2
	
	

	Тема 3.6.

Сдача работ и законченных строительных объектов.
	Содержание
	2
	
	

	
	Требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ
	
	ПК2.2, ПК 2.3,

ПК 2.4

ОК 01, ОК 02,

ОК 03


	З 2.2.08

З 2.3.02

Зо 01.01

Зо 01.02 

Зо 02.01

Зо 02.02 

Зо 02.03

Зо 03.02

Н 2.4.04

	
	Порядок и правила приёмки строительных объектов в эксплуатацию. Техническая приемка объекта от подрядчика рабочей комиссией заказчика. Окончательная приемка объекта Государственной комиссией. Исполнительная документация


	
	
	

	Тема 3.7 Консервация незавершенного объекта строительства
	Содержание
	2
	
	

	
	Основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства. Состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок их документального оформления
	
	ПК 2.3, ПК 2.4

ОК 01, ОК 02,

ОК 03


	З 2.4.10 

З 2.4.11

З 2.3.02

Зо 01.01

Зо 01.02 

Зо 02.01

Зо 02.02 

Зо 02.03

Зо 03.02

	Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1

Современные технологии прокладки инженерных сетей.

Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы, основные параметры и производительность конвейеров, виброжелобов, трубопроводного транспорта.

Определение объемов общестроительных работ (виды работ указываются преподавателем).

Составление калькуляции затрат труда и потребности в машинах (виды работ указываются преподавателем).

Разработка организационно-технологических схем строительных процессов.

Выбор строительной техники при выполнении различных видов работ

Выбор методов производства работ. Выбор средств малой механизации 

Разработка фрагмента календарного плана 

Доработка построения графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов

Разработка элементов технологической карты
	4


	
	

	Дифференцированный зачет
	2
	
	

	Курсовой проект (работа)

Тематика курсовых проектов (работ)

1. Разработка элементов ППР на строительство объекта непроизводственного назначения

2. Разработка элементов ППР на строительство объекта производственного назначения
	
	
	

	Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)

Разработка календарного плана (КП)

Условия строительства.

Определение объемов работ.

Определение трудоемкости работ и потребности в машинах.

Определение потребности в материальных ресурсах.  

Выбор методов производства работ.

Календарный план производства работ.

Разработка календарного плана.

Построение  графиков ресурсов на основе календарного плана (график движения рабочих, графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов, график движения строительных машин и механизмов).

Расчет ТЭП.

Разработка технологической карты (на заданный вид работ).

Безопасность труда при производстве работ на объекте
	50


	
	

	Учебная практика

Виды работ

1.Рекогностировка местности с закреплением точек теодолитного хода.

2.Измерение горизонтальных углов и длин теодолитного хода.

3.Камеральные работы с выполнением вычислительной обработкой теодолитного хода.

4.Построение координатной сетки и нанесение точек теодолитного хода на план.

5.Производство топографической съемки электронного тахеометра.

6.Производство лазерного сканирования фасада.

7.Выполнение поверок нивелира.

8.Проложение хода технического нивелирования.

9.Передача отметок на точки теодолитного хода.

10.Обработка полевого журнала, составление исполнительных схем нивелирного хода.

11.Обработка полевых измерений с помощью программного продукта КРЕДО ДАТ.

12.Разбивка пикетажа.

13.Нивелирование трассы, ведение пикетажного журнала.

14.Обработка полевого журнала нивелирования, вычисление высот пикетов и плюсовых точек.

15.Составление продольного профиля трассы.

16.Разбивка четырех квадратов со стороной 20-м.

17.Составление полевой схемы и съемка элементов ситуации.

18.Нивелирование вершин квадратов, полевой контроль нивелирования.

19.Нивелирование вершин квадратов, полевой контроль нивелирования.

20.Составление плана  площадки  с отрисовкой рельефа.

21.Выполнение расчетов по проектированию горизонтальной площадки и определению объемов перемещаемых земляных масс.

22.Выполнение расчетов по подготовке данных для выноса в натуру осей сооружения.

23.Составление разбивочного чертежа.

21.Выполнение расчетов и подготовка разбивочного чертежа для выноса в натуру проектной высоты точки.

22.Выполнение измерений, обеспечивающих вынос в натуру главной оси сооружения и проектной высоты точки.

23.Закрепление створными точками положение проектной линии.

24.Выполнение контрольных измерений.

25. Получение инструктажа на рабочем месте. Создание планово-высотной основы на строительной площадке.

26. Выполнение  вертикальной привязки проектного здания к рельефу стройплощадки.

27. Выполнение выноса проектной отметки на обноску.

28. Построение линии заданного уклона.

29. Оформление заданной комплексной работы
	72
	
	

	Производственная практика 

Виды работ 

Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, ее производственной базой.

Участие в подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Изучение и анализ стройгенплана.

Участие в организации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства. Выполнение строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства под руководством наставника. Изучение  и анализ проекта производства работ.

Участие в определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах.

Оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под руководством наставника. Участие в приемке, распределении, учёте и организации хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ. Составление, ведение, оформление учетно-отчетной документации.

Участие в контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ. Ведение журнала входного учета  и контроля качества получаемых материалов.

Участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправления дефектов, выявленных в результате производства  однотипных строительных работ.

Составление первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации под руководством наставника.

Участие в представлении для проверки, сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам.

Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда.

Участие в разработке плана мероприятий и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации
	144
	
	

	Промежуточная аттестация экзамен по модулю
	26
	
	

	Всего 
	658
	
	


3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты: «Проектно-сметного дела», «Технологии и организации строительных процессов», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Мастерские: «Геопространственные технологии», «Кирпичная кладка», «Облицовка плиткой», «Сухое строительство и штукатурные работы», Мастерская Зона под вид работ Арматурных работ, Зона под вид работ Бетонных работ, Зона под вид работ Строительные машины, Зона под вид работ Дорожные машины, Зона под вид работ Цифровая трансформация технологических процессов строительно-монтажных работ, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве: учебник. – М.: Академия, 2020. – 336с.

Русанова, Т.Г. Организация технологических процессов на объекте капитального строительства: учебник. – М.: Академия, 2020. – 352с. 

3.2.2. Основные электронные издания 

Галиуллин, Р. Р. Организация и осуществление строительного контроля: учебное пособие для СПО. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 371c.https://www.iprbookshop.ru/116473.html.

Жеребьев, Я. И. Логистика технологических процессов строительной фирмы. — Донецк: Фолиант, 2019. — 280c. http://www.iprbookshop.ru/93861.html.

Мухаметрахимов, Р. Х. Технологические процессы строительства инженерных систем: учебное пособие.  — Казань: Казанский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 150c. http://www.iprbookshop.ru/105753.html.

Радионенко, В. П. Технологические процессы в строительстве: учебное пособие. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 250c. https://www.iprbookshop.ru/108348.html.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

	Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля
 
	Критерии оценки
	Методы оценки

	ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке
	Правильность изложения основного содержания и определения назначения проектно-технологической документации, сопровождающей организационно-техническую подготовку строительства;

Правильность изложения основных понятий и положений строительного производства: строительная продукция, участники строительства и их функции, строительные процессы и работы, методы определения видов и сложности работ, строительные рабочие профессии, специальности, квалификация, организация труда, организация рабочего места, фронт работ, захватка, делянка, техническое и тарифное нормирование;

Правильность и техничность выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы, переноса проекта «в натуру» и разбивке котлована, соблюдение правил работы с геодезическими инструментами, точность снятия отсчетов, 

Соблюдение последовательности выполнения работ в соответствии с действующей нормативной документацией;

Аргументация распределения строительных машин и средств малой механизации по типам, назначению и видам выполняемых работ;

Аргументированный выбор машин и механизмов для проведения подготовительных работ;

Обоснованный выбор внеплощадочных работ в зависимости от местных условий;

Обоснованность выбора работ по освоению строительной площадки и их выполнению в соответствии с требованиями нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки;
	Оценка выполненных результатов практических работ

Устный опрос

 Оценка выполненных результатов индивидуальных заданий

Письменный опрос

Тестирование

Оценка выполненных результатов самостоятельной работы

Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики, а также при выполнении заданий на экзамене:

экзамен по МДК, 

экзамен по ПМ

	ПК 2.2 Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства
	Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами;

Знание  основного содержания и определения назначения нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства;

Правильность изложения основных терминов и понятий;

Выбор машин и средств малой механизации в зависимости от вида строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

Точность и своевременность выполнения работы геодезического сопровождения выполняемых технологических операций в соответствии с нормативными и техническими документами согласно геодезическому контролю установки конструктивных элементов зданий и сооружений в проектное положение и составленной исполнительной документации;

Соблюдение организации и технологии выполнения строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства;

Обоснованность выбора нормокомплекта в зависимости от вида строительно-монтажных работ, правильность организации рабочего места в соответствии с технологическими картами на выполняемые виды работ;

Соблюдение последовательности выполнения операций при производстве работ, правил.требований техники безопасности в соответствии нормативными документами, правильность и техничность выполненных работ согласно требованиям карт операционного контроля качества;

Правильность определения перечня работ по обеспечению участка производства строительных работ;

Правильность изложения правил определения объемов строительных работ;

Правильность изложения технологии, видов и способ устройства систем электрохимической защиты и технологии катодной защиты катодной, основных понятий и терминов, правил и порядка наладки, регулирования контрольно-измерительных инструментов, оборудования электрохимической защиты;

Правильность и обоснованность применения по назначению основной действующей сметно-нормативной базы строительства; 

Знание калькуляции сметной, плановой, фактической себестоимости;

Точность определения величины прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости строительных работ, правильность составления объектной сметы и сводного сметного расчета на основе современной утвержденной нормативной базы и соблюдения методических рекомендаций по составлению сметной документации;

Правильность изложения особенностей производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, норм по защите от коррозии опасных производственных объектов, понятий и терминов межгосударственных и отраслевых стандартов;

Правильность изложения новых технологии в строительстве 
	Оценка выполненных результатов практических работ

Устный опрос

Оценка выполненных результатов индивидуальных заданий 

Письменный опрос

Тестирование

Оценка выполненных результатов самостоятельной работы

Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ производственной практики, а также при выполнении заданий на экзамене:

экзамен по МДК, 

экзамен по ПМ

	ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов
	Правильность изложения назначения, основного содержания и требований нормативных технических документов по ведению исполнительной документации, в том числе к порядку приёмки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта; 

Правильность выполнения обмерных работ: обоснованность выбора их состав, методов проведения и инструментов, соблюдение порядка проведения работ, точность выполнения обмерных чертежей в соответствии с требованиями нормативной документации, соблюдение требований техники безопасности;

Правильность изложения правил исчисления объемов выполняемых работ;

Правильность определения расхода строительных материалов, изделий и конструкций на выполнение работ, правильность составления ведомости расхода материалов и конструкций и их списание, обоснованность использования нормативов при выборе форм документов и их оформления по установленным требованиям;

Знания о  соответствии приёмки и хранения строительных материалов и конструкций; 

Знание  методов визуального и инструментального контроля количества и объёмов поставляемых материалов;

Правильность оформления заявки и выбора требуемой форму документа и информацию о потребности в строительных материалах и конструкциях;
	Оценка выполненных результатов практических работ

Устный опрос

Оценка выполненных результатов индивидуальных заданий

Письменный опрос

Тестирование

Оценка выполненных результатов самостоятельной работы

Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ производственной практики, а также при выполнении заданий на экзамене:

экзамен по МДК, 

экзамен по ПМ

	ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов
	Правильность изложения основного содержания законодательных актов российской федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ, технических условий, национальных стандартов на принимаемые работы, требований нормативных технических и технологических документов к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

Правильность изложения понятий о системе качества исо, внешнем и внутреннем контроле качества строительной продукции, свободно оперирует ими;

Правильность выполнения работы по проведению визуального и инструментального (геодезического) контроля положений элементов конструкций, частей и элементов отделки объекта, инженерных сетей на основе овыбора измерительного инструмента и соблюдения алгоритма действий при проведении контроля;

Правильность ведения операционного контроля технологической последовательности производства строительно-монтажных в том числе отделочных работ, рациональность выбора измерительного инструмента, соблюдение алгоритма действий при проведении контроля, правильность и аргументированность выявления нарушения в технологии производства работ и их устраняет;

Правильность изложения методов профилактики дефектов системы защитных покрытий;

Правильность документального сопровождения результатов операционного контроля качества в соответствии с правилами;

Правильность изложения основания и порядка принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства, состава работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и требований к их документальному оформлению;
	Оценка выполненных результатов практических работ

Устный опрос

Оценка выполненных результатов индивидуальных заданий 

Письменный опрос

Тестирование

Оценка выполненных результатов самостоятельной работы

Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ производственной практики, а также при выполнении заданий на экзамене:

экзамен по МДК. 

экзамен по ПМ

	ПК 2.5 Обеспечивать строительное производство строительными машинами и механизмами на объектах капитального строительства
	Аргументированный выбор машин и средств малой механизации в зависимости от вида строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

Рациональное распределение машин и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ;

Использование  различных методов расчета потребности производства участка строительства в строительных машинах и механизмах;

 Определение количественного и качественного состава парка строительных машин и механизмов, требуемых на участке строительства; 

Использование автоматизированных средств и методов планирования и управления материально-техническим обеспечением организации
	Оценка выполненных результатов практических работ

Устный опрос

Оценка выполненных результатов индивидуальных заданий

Письменный опрос

Тестирование

Оценка выполненных результатов самостоятельной работы

Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ производственной практики, а также при выполнении заданий на экзамене:

экзамен по МДК, 

экзамен по ПМ

	ОК 01 Выбирать спо​собы решения задач профессиональной деятельности, приме​нительно к различным контекстам
	Распознавание задачи и/или проблемы в профессиональном и/или социальном контексте;

Анализ задачи и/или проблемы и –умение выделять её составные части;

Определение этапов решения задачи; выявление и эффективный поиск информации, необходимой для решения задачи и/или проблемы;

Составление плана действия;

Определение необходимых ресурсов;

владение актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;

Реализация составленного плана; 

Оценивание результата и последствий своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
	Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ производственной практики, а также при выполнении заданий на экзамене:

экзамен по МДК, 

экзамен по ПМ

	ОК 02 Осуществлять

поиск, анализ и

интерпретацию

информации,

необходимой для

выполнения задач

профессиональной

деятельности


	Определение задачи для поиска информации;

Определение необходимых источников информации;

Планирование процесса поиска;

Структурирование получаемой информации; 

Выделение наиболее значимого в перечне информации;

Оценивание практической значимости результатов поиска;

Оформление результатов поиска
	

	ОК 03 Планировать и

реализовывать

собственное

профессиональное

и личностное

развитие


	Демонтрация знания актуальной нормативно-правовой документации;

Владение современной научной и профессиональной терминологией;

Планирование возможных траекторий профессионального развития и самообразования
	

	ОК 04 Работать в

коллективе и

команде, эффективно 

взаимодействовать

с коллегами,

руководством,

клиентами
	Демонтрация знания психологических основ деятельности коллектива, психологических особенностей личности;

Демонтрация знания основ проектной деятельности. особенности социального и культурного контекста
	

	ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учётом особенностей социально-культурного контекста
	Правильное оформление документов и построение устных сообщений
	

	ОК 07 Содействовать

сохранению

окружающей среды,

ресурсосбережению,

эффективно

действовать в

чрезвычайных

ситуациях
	Использование энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий в профессиональной деятельности по специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов
	

	ОК 09 Использовать

информационные

технологии в

профессиональной

деятельности
	Применение средств информационных технологий для решения профессиональных задач
	

	ОК 10 Пользоваться профессиональной докуменацией на государственном и иностранных языках
	Демонтрация знания правил построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;

Владение лексическим минимумом, относящимся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности;

Демонтрация особенностей произношения профессиональной лексики;
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